# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НИЖНЕЯБЛОЧНОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КОТЕЛЬНИКОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

# ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.01.2016  г. 				                                                     №  32

Об утверждении Плана-графика перехода  на предоставление  муниципальных  услуг в электронной    форме

В соответствии  Федеральным   законом от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальный услуг», Уставом Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, администрация Нижнеяблочного  сельского поселения Котельниковского  муниципального района  Волгоградской области

постановляет:

1.Утвердить прилагаемый План-график перехода на предоставление

муниципальных услуг   в электронной форме.

2 .Постановление  администрации Нижнеяблочного сельского  поселения

Котельниковского  муниципального  района Волгоградской области от

11.04.2013 г. № 14 «Об утверждении   Плана-графика перехода  на

предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации

Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального

района Волгоградской области»  считать утратившим силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального

обнародования .

Глава Нижнеяблочного

сельского поселения 				                   С.Ф.Тыщенко

# План-график
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

| N | Наименование услуги, предоставляемой в Нижнеяблочном сельском поселении | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)) 2 этап (размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде) | 3 этап (обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)) | 4 этап (обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)) | 5 этап обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом |
| 1. | Предоставление выписок об объектах учета из реестра муниципального имущества | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 2 | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми в соответствии с действующим законодательством осуществляется органом местного самоуправления, собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 3 | Предоставление в аренду объектов, находящихся в муниципальной собственности | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 4 | Принятие граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 5 | Оказание муниципальной услуги библиотечное обслуживание населения | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 6 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 7 | Предоставление информации о проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 8 | Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 9 | Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений муниципального жилищного фонда в порядке приватизации | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 10 | Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 11 | Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилых помещений в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 12 | Выдача градостроительных планов земельных участков | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 13 | Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 14 | Предоставление муниципальной услуги по выдачи справок, выписок из похозяйственных книг администрации Нижнеяблочного сельского поселения | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 15 | Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а также земель или земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на части территории Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в отношении которых утверждены правила землепользования и застройки, без предоставления земельных участков и установления сервитута » | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 16 | Установление сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в собственности Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 17 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 18 | Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 19 | Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 20 | Продажа или предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 21 | Подготовка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 22 | Предоставление земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, для завершения их строительства | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 23 | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в собственности Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области , а также земельными участками государственная собственность на которые не разграничена | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 24 | Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в собственности Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а также земельными участками государственная собственность на которые не разграничена | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 25 | Уточнение сведений о земельном участке (изменение вида разрешенного использования, адреса, уточнение местоположения границы и площади земельного участка | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 26 | Предоставление земельного участка гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 27 | Продажа или предоставление земельного участка в аренду на торгах, проводимых в форме аукционов по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 28 | Предоставление земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 29 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения. | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 30 | Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан, установленным Законом Волгоградской области от 14.07.2015 г. № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 31 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников в населенных пунктах | Администрация Нижнеяблочного сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |